SPRINT   יומי

יום א'

המטרה ביום זה היא לאפיין את המערכת.

לבנות את ה SRS בשאיפה לסיימו עד מחר (במקסימום)-
להגדיר את מטרת המערכת כיצד היא בנויה, מהם היוזר-קייסים שאנחנו רוצים לבצע.

להגדיר לפי היוזר-קייסים מה יהיה תרשים הDB- הרלוונטי והמתאים ביותר אלינו ,וכיצד נגדיר אותות מה יהיו הטבלאות באיזה קשרים נשתמש.

סיכום יומי:

במהלך היום עבדתי על ה SRS, וניסיתי לחשוב ולהבין מה אני רוצה שהמערכת שלי וכיצד היא תפעל, הספקתי לסיים את מה שרציתי, היה קושי לנסות ולחשוב כיצד לייצר אותו, וכמה זמן כדאי להשקיע לי בקובץ זה על פני התקדמות בפרויקט עצמו,לבסוף הוחלט להגיע לסיומו היום, והמטרה מחר כבת להתחיל לבנות את הפרויקט עצמו.

יום ב'

המטרה להיום היא להתחיל לבנות את הData base ליצור קובץ seed שיימלא מידע פיקטיבי בטבלאות. לאחר מכן להתחיל לעבוד על ה תשתית של ה AI Service ואף להתחיל לעבוד על מציאת הפרומפט האידיאלי.

סיכום יומי:

סיימתי לבנות את DB, בניתי את הseed שיוסיף מידע פיקטיבי, הכנתי את התשתית לשליחת בקשה לAI התחלתי לעבור על פרומפטים אך עדיין לא נמצא הפרומפט האידיאלי.

יום ג'

המטרה להיום: לסיים את שלב ה PROMPT ENGINEERING ולהתחיל להקים את ה UI , להקים את הENDPOINT הדרושים (  get  לדף הHTML, וPOST, ל /ask ו get ל /ask/{q_id})

סיכום יומי:

הספקתי להקים הEndpoints  הדרושים, נמצא פרומט מספיק טוב לרמה אליה אני שואף.

יום ד

מטרה: ליצור כפתור שמירה לשאלות, לשמור אותן בDB, ליצור section בדך שמאפשר שאילה חוזרת של שאלות, כולל: הצגה של כל השאלות , אפשרות בחירה והרצה של הקוד המחובר לשאלה.

סיכום יומית : אפשרות הצפייה הושלמה בהצלחה, בניתי מצגת המציגה את המערכת.

RETROPRESPECTIVE

לאחר התבוננות במערכת הייתי בוחר להשתמש בFranmework שיותר נוח לעבוד איתו ליצירת שרת הFronted, מאשר קבצים סטטיים גם כדי לאפשר עבודה יותר נוחה וגם לאפשר סקלביליות.